Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | CanchaYa – Plataforma Web de Gestión de Reservas Deportivas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Arquitectura de Sistemas Gestión de Proyectos TI Bases de Datos Desarrollo Web y Experiencia de Usuario (UX) Integración de Servicios Externos |
| Competencias | Diseño y desarrollo de aplicaciones web utilizando metodologías actuales. Modelación de requisitos funcionales y no funcionales. Construcción y consumo de APIs externas. Gestión de proyectos de TI aplicando metodologías ágiles (Scrum). Diseño e implementación de bases de datos relacionales. Elaboración de documentación técnica (ERS, DAS, CU, diccionarios de datos). Aplicación de criterios de usabilidad, seguridad, rendimiento y escalabilidad. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto CanchaYa buscó resolver un problema frecuente en la gestión de centros deportivos: la administración manual de reservas de canchas, la falta de visibilidad de horarios disponibles, los errores en los cobros y la inexistencia de una plataforma integrada que permita automatizar el proceso completo. En gran parte de las comunas de Chile, especialmente en sectores como Puente Alto y sus alrededores, la mayoría de los recintos depende de llamadas, mensajes o cuadernos físicos para administrar reservas, lo cual es ineficiente y poco escalable. Esta problemática afecta tanto a administradores como a usuarios: los primeros lidian con sobre-reservas, desorden en la información y pérdida de ingresos; los segundos experimentan procesos lentos, poca claridad en horarios y escasas alternativas de pago digital. La relevancia del proyecto radica en que la digitalización de estos procesos representa una necesidad creciente en el rubro deportivo, alineada con las tendencias actuales del mercado y las expectativas de los usuarios. El aporte de valor del proyecto es ofrecer una solución completa, moderna y escalable que permite gestionar reservas, pagos, reportes e información de usuarios desde un solo lugar, replicando un escenario real del campo laboral del área de Ingeniería en Informática. |
| 2. Objetivos | Objetivo General Desarrollar una plataforma web integral que permita gestionar reservas deportivas en tiempo real, integrar pagos electrónicos, administrar canchas y usuarios, y entregar reportes de ingresos y ocupación, asegurando una experiencia eficiente tanto para usuarios finales como para administradores. Objetivos Específicos Implementar un módulo web para usuarios finales que permita buscar, reservar y pagar canchas en línea. Desarrollar un módulo administrativo para la gestión de canchas, horarios, promociones, equipamiento, tarifas y usuarios. Integrar un sistema de pagos digitales mediante Stripe. Incorporar notificaciones automáticas vía correo electrónico. Implementar reportes administrativos con filtros y exportación a PDF/Excel. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad. |
| 3. Metodología | El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología Scrum, con sprints de dos semanas, reuniones de revisión, retrospectivas y entregas incrementales. Esta metodología permitió dividir el proyecto en fases claras, priorizar tareas y ajustar el desarrollo en base al avance real. Fases ejecutadas Fase 1: Planificación Definición del alcance, elaboración del Acta de Constitución, estructura EDT, identificación de stakeholders y carta Gantt. Fase 2: Análisis y Diseño Levantamiento de requerimientos, creación del ERS, diseño de arquitectura (DAS), modelamiento de base de datos, mockups UI/UX y casos de uso. Fase 3: Desarrollo Construcción de la aplicación principal, la aplicación administrativa, integración con Stripe, notificaciones vía correo y API del clima. Fase 4: Pruebas y Validaciones Pruebas funcionales, pruebas de integración, validación de reportes y revisión con el cliente. Pertinencia Scrum permitió un control claro del avance, entregas contínuas y adaptación a decisiones del cliente. Su estructura flexible fue ideal para un proyecto con múltiples módulos, integraciones y cambios iterativos. |
| 4. Desarrollo | Etapas desarrolladas - Presentación inicial del proyecto. - Acta de Constitución, planilla de requerimientos y Carta Gantt. - Modelamiento de Casos de Uso (alto nivel y extendidos). - Diseño de arquitectura (DAS) y diccionario de datos. - Desarrollo del frontend (páginas públicas + interfaz administrativa). - Desarrollo del backend en Django para ambos módulos. - Integración con Stripe y API del clima. - Implementación de notificaciones vía SMTP. - Modelos de reportes con exportación a PDF/Excel. - Pruebas funcionales, correcciones y mejoras de usabilidad. Facilitadores - Buena coordinación y comunicación entre el equipo. - Distribución clara de roles. - Uso de GitHub para control de versiones. - Documentación sólida desde etapas iniciales. Dificultades - Configuración y mantenimiento de Oracle 19c. - Complejidad en la integración de Stripe. - Ajustes de lógica en reservas (horarios, tarifas dinámicas, promociones). Ajustes realizados - Redistribución de tareas entre miembros del equipo. - Ajustes menores al cronograma interno para absorber retrasos puntuales. - Mejoras en los flujos de usabilidad según retroalimentación del equipo. |
| 5. Evidencias | Las principales evidencias del desarrollo incluyen: - Aplicaciones Funcionales - Acta de Constitución - Carta Gantt - Planilla de Requerimientos (RF/RNF) - Casos de Uso (alto nivel + extendidos) - Mockups UI/UX - Diagramas de arquitectura (DAS) - Modelo lógico y físico de la BD - Scripts SQL - Código fuente en GitHub - Reportes funcionales (ingresos y ocupación) - Presentación final del proyecto - Video demostrativo (si corresponde) - Documento de pruebas Estas evidencias permiten visualizar las etapas del proyecto y su resultado final funcionando. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El Proyecto APT permitió reforzar el interés por el desarrollo web, la integración de servicios externos y la arquitectura de sistemas. Durante el proceso, fue posible descubrir afinidad por áreas como experiencia de usuario, modelamiento de bases de datos y construcción de sistemas escalables. Después de finalizar el proyecto, los intereses profesionales se mantienen alineados con el desarrollo de software y la analítica, pero además se despertó un interés complementario por el área de soluciones cloud y arquitecturas modernas orientadas a servicios. Proyecciones laborales A futuro, se proyecta especializarse en: - Desarrollo web full stack - Ingeniería de software - Integración de APIs y servicios - Arquitectura cloud (AWS, Azure o GCP) - Data analytics y bases de datos Se espera aplicar la experiencia adquirida en proyectos reales y continuar avanzando hacia roles de backend developer, full stack developer o analista de datos en empresas tecnológicas. |